Plano de Execução · Confidencial — Uso Interno

Roadmap de Competitividade

Três horizontes (30 / 90 / 180 dias) — do app de reunião ao copiloto de governança

Princípio. Cada iniciativa se apoia em algo que o Boardplan já tem — para máxima velocidade e menor custo. Cada horizonte fecha com uma prova (piloto → aprendizado → escala) antes de avançar. O foco sai dos formulários e dashboards (camada comoditizada) e vai para as camadas de moat: agente, registro/conformidade, dado e canal.

As 7 apostas (referência):

- 1 Agente que entrega resultado  ·  2 Registro oficial & conformidade  ·  3 Dado que compõe

- 4 Superfície que os agentes acionam  ·  5 Integrações profundas  ·  6 Produtizar o canal INEPAD  ·  7 Reprecificar (valor, não assento)

Horizonte 1 — 30 dias   Fundação & quick wins

Provar a nova direção com entregas rápidas sobre ativos existentes e preparar a narrativa comercial.

| Iniciativa | Aposta | Sobre o que já existe | Métrica de sucesso |
| --- | --- | --- | --- |
| Pauta automática da próxima reunião | 1 | RAE já gera pauta; ações, indicadores e pendências já são dados do sistema | Rascunho de pauta gerado em 1 cliente-piloto |
| Narrativa do “registro oficial confiável” | 2 | Auditoria imutável + assinatura digital (ClickSign) | Discurso de valor pronto para vendas |
| Padrão de captação Teams/Meet | 1 · 5 | Ata por IA (draft-minutes) já em produção | Guia + checklist entregues aos clientes |
| Instrumentar métricas de resultado | 7 | Plano de ação já registra prazos e status | Painel interno: horas economizadas e % no prazo |
| Pacotes de valor (hipótese de preço) | 6 · 7 | Multi-empresa e add-ons (ClickSign, Estratégia) | 2–3 pacotes por valor, não por assento |
| Pitch “Governança as a Service” | 6 | Canal INEPAD + deck de vendas | Deck aprovado + 1 apresentação-teste |

Horizonte 2 — 90 dias   Agente & profundidade

Construir o núcleo agêntico (o Secretário de IA) e aprofundar dado e integrações.

| Iniciativa | Aposta | Sobre o que já existe | Métrica de sucesso |
| --- | --- | --- | --- |
| Secretário de IA v1 (fluxo assistido ponta a ponta) | 1 | draft-minutes + pauta automática + lembrete semanal | ≥3 ciclos conduzidos com IA |
| Cobrança inteligente de responsáveis | 1 · 5 | Lembrete semanal (já corrigido) | Queda no atraso médio das ações |
| WhatsApp para lembretes e convocação | 5 | E-mails e convites .ics já implementados | Canal WhatsApp em piloto (Brasil) |
| Ingestão estruturada de indicadores | 3 · 5 | Link de coleta (collect-readings) já existe | Importação por planilha/CSV em produção |
| Índice de maturidade de governança | 3 | Histórico de reuniões, deliberações e indicadores | Painel de maturidade por cliente |
| Trilha de conformidade LGPD | 2 | Isolamento por cliente + auditoria | Política de retenção + selo documentados |

Horizonte 3 — 180 dias   Plataforma AI-native

Consolidar os moats estruturais: superfície de agente, vantagem de dado em rede e o novo modelo de negócio.

| Iniciativa | Aposta | Sobre o que já existe | Métrica de sucesso |
| --- | --- | --- | --- |
| Secretário de IA v2 (proativo) | 1 | Agente v1 + indicadores meta-driven | Alertas com minuta de deliberação pronta |
| Ata ao vivo (bot na reunião) | 1 · 5 | draft-minutes (transcrição → ata) | Piloto de ata gerada durante a call |
| Boardplan via API/MCP (superfície de agente) | 4 | Backend de dados e registro estruturado | Skill de governança acionável por assistentes |
| Benchmark anônimo entre clientes | 3 | Base multi-empresa isolada | Comparativo de governança (anonimizado) |
| Lançamento “Governança as a Service” | 6 · 7 | Bundle INEPAD + software + IA | Pricing por resultado no mercado |

Como medir o sucesso

- Eficiência: horas de secretaria economizadas por ciclo de reunião.

- Governança: % de ações concluídas no prazo e cadência de indicadores dentro da meta.

- Adoção do agente: nº de ciclos de governança conduzidos com IA.

- Modelo de negócio: receita por resultado (vs. por assento) e retenção de clientes.

Princípios de execução

- Prova antes de escala: cada horizonte valida com piloto antes de generalizar.

- Construir sobre o que existe: preferir evolução de ativos atuais a começar do zero.

- Não voltar ao topo comoditizado: nada de novos formulários/dashboards sem tese de moat.

- Velocidade como vantagem: time enxuto + desenvolvimento com IA — priorizar foco, não escopo.

Boardplan · INEPAD Governança e Sucessão — documento confidencial de uso interno. Complementa o Memorando Estratégico.